# FYP 开发提案：NovaDrive (暂定名)

项目定义：一个集成 Transformer 强化学习模型、具备 Web 实时交互与资源排队功能的自动驾驶压力测试平台。

## 1. 功能模块设计 (Functional Modules)

### A. 前端控制中心 (Next.js Dashboard)

- 交互侧边栏：支持收缩/展开。包含滑块（Slider）调节行人密度、天气、紧急情况触发概率。

- 沉浸式模拟器：左侧通过 Iframe 嵌入 Carla-viz 渲染画面。

- 引导系统：未启动时显示磨砂马赛克效果或者播放教学/演示视频。

- 结果分析页：模拟结束后展示碰撞率、平均速度及模型在关键帧的决策分析。

### B. 后端中枢 (FastAPI Gatekeeper)

- 任务队列：由于 Carla 资源有限，实现一个全局排队逻辑，返回用户当前排队位置。

- 指令翻译：将 Web 端的 UI 参数转化为 Python 脚本的配置参数。

### C. 仿真环境 (Carla & RL Model)

- 场景生成器：根据前端指令，在特定时间、特定位置 Spawn 行人或障碍物。

- 推理引擎：加载训练好的 Transformer 模型，实时根据感知数据（Sensors）做出动作（Action）。

## 2. 技术栈 (Tech Stack)

- 前端: Next.js (App Router), Tailwind CSS, Framer Motion (动画), Recharts (数据可视化)。

- 后端: Python FastAPI, Socket.io (实时通信)。

- 仿真/AI: Carla Simulator, PyTorch (Transformer 训练与推理), Carla-viz。

- 基础设施: Docker (运行 Carla 与 Carla-viz), Redis (管理排队状态)。

## 3. 开发路线图 (Development Roadmap)

### 第一阶段：Web 骨架开发 (Week 1-2)

- 使用 Cursor 完成双栏布局设计。

- 实现侧边栏收缩动画与 Iframe 容器逻辑。

- 实现模拟前的“马赛克遮罩”与视频播放切换。

### 第二阶段：后端网关与排队系统 (Week 3-4)

- 搭建 FastAPI 基础服务。

- 实现基本的任务入队、锁定、解锁逻辑。

- 实现 Web 端的“排队中...”状态显示。

### 第三阶段：Carla 交互集成 (Week 5-7)

- 编写 Python 脚本，实现从 API 接收参数并控制 Carla 场景。

- 关键任务：编写“行人突袭”逻辑（根据主车位置动态生成行人）。

- 将 Carla-viz 成功嵌入 Web 端的 Iframe。

### 第四阶段：数据闭环与结果展示 (Week 8-10)

- 实现模拟结束后的数据收集（JSON 格式）。

- 开发 Web 端的结果统计面板，展示碰撞详情和安全评分。

## 5. 待解决的难点 (Potential Challenges)

- Carla 资源调度：多用户同时点击“开始”时，服务器显存的承受能力。

- 网络延迟：Web 前端与本地后端之间的通信延迟对实时数据展示的影响。

- 模型部署：在 Web 推理时如何保证 Transformer 模型的实时性。